|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rank | Prioridade | User Stories | Estimativa | Sprint |
| 1 | Alta | Como supervisor, quero criar um painel para apresentar uma introdução ao modelo scrum | 3 | 1 |
| 2 | Alta | Como supervisor, quero uma página dedicada para os capítulos e o respectivo conteúdo do curso (sumário) | 3 | 1 |
| 3 | Alta | Como supervisor, quero uma área divida por níveis para organização de cada capítulo | 3 | 1 |
| 4 | Alta | Como supervisor, quero conteúdo em cada capítulo para aplicar ao usuário | 7 | 2 |
| 5 | Alta | Como supervisor quero exercícios em cada capítulo para testar o conhecimento adquirido do usuário | 4 | 2 |
| 6 | Baixa | Como supervisor, quero um site intuitivo e chamativo visualmente | 5 | 2 |
| 7 | Alta | Como administrador, quero uma área definida para login e visualização do desempenho do usuário | 8 | 3 |
| 8 | Alta | Como supervisor, quero a aplicação de uma prova final, para testar todos os conteúdos adquiridos em decorrer do processo | 4 | 3 |
| 9 | Baixo | Como supervisor, quero uma emissão de certificado, para comprovação de finalização do curso | 2 | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| Estimativa | Horas |
| 1 | 30 Minutos |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 4 |
| 5 | 8 |
| 6 | 16 |
| 7 | 32 |
| 8 | 64 |